|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadanie |
| Zarządzanie projektem | Stworzenie planu projektu | Plan projektu – projekt.doc | Kierownik projektu |
| Stworzenie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu |
| Stworzenie kosztorysu projektu | Kosztorys projektu |
| Stworzenie procedur zarządzania ryzykiem | Plan zarządzania ryzykiem – szablon.doc | Kierownik zarządzania ryzykiem |
| Stworzenie procedur zarządzania testami | Plan zarządzania testami – szablon.doc | Kierownik zarządzania testami |
| Stworzenie procedur zarządzania konfiguracją | Plan zarządzania konfiguracją – szablon.doc | Kierownik zarządzania konfiguracjami |
| Akceptacja planu projektu |  | Project Management Board |
| Definiowanie i zbieranie wymagań | Stworzenie specyfikacji wymagań | SpecyfikacjaWymagania.doc | Analityk biznesowy  Kierownik projektu  Analityk systemowy |
| Akceptacja specyfikacji wymagań |  |
| Analiza systemowa wymagań | Stworzenie analizy specyfikacji wymagań | AnalizaSpecyfikacjiWymagań.doc |
| Stworzenie modelu Use Case’ów | Diagram Use Case’u i napisane Use Case’y | Analityk systemowy |
| Akceptacja analizy specyfikacji wymagań |  | Kierownik projektu |
| Projektowanie aplikacji | Stworzenie projektu aplikacji | Projekt aplikacji.doc | Projektant aplikacji |
| Akceptacja projektu aplikacji |  |
| Stworzenie projektu GUI |  |
| Implementacja aplikacji | Stworzenie kodu aplikacji |  | Programista |
| Wykonanie mini testów |  | Programista |
| Stworzenie bazy danych |  | Deweloper baz danych |
| Stworzenie opisu wersji aplikacji | Opis wersji aplikacji.doc | Programista |
| Akceptacja opisu wersji |  | Kierownik projektu |
| Testowanie aplikacji | Przygotowanie środowiska testowego |  | Kierownik projektu |
| Akceptacja raportu z przygotowania środowiska testowego |  | Kierownik projektu |
| Pisanie testów |  | Projektant testów |
| Wykonanie pierwszego cyklu testów |  | Inżynier ds. testów |
| Akceptacja raportu z pierwszego cyklu testów |  | Kierownik projektu |
| Przygotowanie środowiska testowego do drugiego cyklu testów |  | Kierownik projektu |
| Wykonanie drugiego cyklu testów |  | Inżynier ds. testów |
| Akceptacja raportu z drugiego cyklu testów |  | Kierownik projektu |